【Project Alpha】台灣市場

籌碼情報平台

開發技術規劃書

Taiwan Institutional Chip Intelligence Platform  —  Claude Code Build Spec v1.0

2026 年 6 月  |  機密文件，僅供內部開發使用

| 目標產品 | 機構級台灣籌碼情報平台（對標：籌碼K線，超越其機構化能力） |
| --- | --- |
| 目標客戶 | 自營交易商、量化對沖基金 |
| 第一版交付 | ① REST API → ② 每日自動報告 → ③ Web 儀表板 |
| 技術棧 | Python 後端 + React 前端（詳見第三章） |
| 資料庫 | 本地 PostgreSQL（穩定後遷移 DigitalOcean） |
| 數據來源 | TWSE、TAIFEX、TDCC 官方公開數據（每日自動採集） |
| 開發工具 | Claude Code（Windows + PowerShell 環境） |

# 第一章　競品分析：籌碼K線能做到的事與侷限

籌碼K線（CMoney）是台灣散戶籌碼分析的龍頭產品，700萬次下載。下表整理其核心功能與我們的差異化切入點：

| 功能維度 | 籌碼K線現有能力 | 我們的目標 |
| --- | --- | --- |
| 三大法人（現貨） | 外資、投信、自營商日買賣超圖表 | 結構化 JSON API + 法人動向訊號旗標 |
| 三大法人（期貨） | ❌ 未整合 | ✅ 台指期 OI + 多空淨口數 + 現貨期貨連動 |
| 券商分點 | 圖表顯示，有贏/輸/屯/出/作/地標籤 | 相同標籤邏輯，但輸出為可查詢 API |
| 籌碼集中度 | 買賣家數差視覺化 | 數值化指數（0–100）+ 歷史序列 |
| 主力成本線 | 圖表標記 | 可程式化存取的每日成本區間數據 |
| 選股功能 | App 內 UI 操作 | 完全參數化 API 查詢 + 批量回測支援 |
| 交付形式 | App / PC 軟體介面 | REST API + PDF 報告 + Web UI |
| 目標客群 | 散戶 | 自營商、量化基金（機構級） |
| 期貨選擇權 OI | ❌ 無 | ✅ 各履約價 OI 分佈 + Put/Call Ratio |
| 可回測性 | ❌ 無 | ✅ 歷史數據完整存檔，支援策略回測 |

⚠️  法律紅線：我們的平台提供「資訊與數據」，不得構成「投資建議」。所有輸出需附標準免責聲明，由法遵部門審核。

# 第二章　數據來源與採集規劃

所有數據來源均為台灣官方機構公開發布，無需付費訂閱即可採集。採集時間統一設定為每個交易日 16:30 之後（TWSE/TAIFEX 數據發布完成）。

2.1　核心數據來源矩陣

| 數據類型 | 來源機構 | URL / 端點 | 更新時間 | 優先級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三大法人買賣超（現貨） | 台灣證交所 TWSE | https://www.twse.com.tw/fund/T86 | 收盤後 ~16:30 | P0 |
| 個股每日成交明細 | 台灣證交所 TWSE | TWSE opendata API | 收盤後 ~16:30 | P0 |
| 券商分點進出 | 台灣證交所 TWSE | https://www.twse.com.tw/exchangeReport/TWT38U | 收盤後 ~16:30 | P0 |
| 融資融券餘額 | 台灣證交所 TWSE | https://www.twse.com.tw/exchangeReport/MI_MARGN | 收盤後 ~17:00 | P0 |
| 三大法人期貨 OI | 台灣期交所 TAIFEX | https://www.taifex.com.tw/cht/3/largeTraderFutQry | 收盤後 ~16:30 | P0 |
| 選擇權各履約價 OI | 台灣期交所 TAIFEX | TAIFEX 選擇權報表 | 收盤後 ~16:30 | P1 |
| 千張大戶持股比例 | 集保結算所 TDCC | https://www.tdcc.com.tw/smWeb/QryStockAjax.do | 每週五 ~18:00 | P1 |
| 董監事持股異動 | 公開資訊觀測站 MOPS | https://mops.twse.com.tw | 即時申報 | P2 |
| 個股基本資料 | TWSE 上市公司清單 | TWSE opendata | 每日 | P0 |

💡 TWSE/TAIFEX 官方數據為 CSV / JSON 格式，免費公開。採集時需遵守其使用條款，禁止高頻爬取，每日定時一次即符合規範。

2.2　採集器設計原則

- 每個數據源對應一個獨立的 Collector 類別，失敗不影響其他

- 所有採集任務透過 APScheduler 統一排程，16:30 後依序觸發

- 採集前先驗證今日是否為交易日（排除假日、颱風停市）

- 每次採集結果寫入 raw_data 資料表，保留原始格式供 debug

- 異常偵測：若數據與前日差異超過閾值，自動發出警示

- 重試機制：失敗後每 10 分鐘重試，最多 3 次

# 第三章　技術棧選型與架構

3.1　技術棧決策

| 層次 | 選用技術 | 選擇理由 |
| --- | --- | --- |
| 後端框架 | FastAPI（Python） | 非同步高效能，原生支援 OpenAPI 文件自動生成，適合數據 API |
| 數據採集 | Python requests + pandas | 金融數據處理生態最成熟，清洗效率高 |
| 任務排程 | APScheduler | 輕量、適合單機，後期可遷移至 Celery |
| 資料庫 | PostgreSQL 16 | ACID、支援時序查詢、JSON 欄位，適合金融數據 |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 + Alembic | 成熟穩定，Alembic 處理資料庫版本遷移 |
| 快取層 | Redis（第二階段） | 現階段以 PostgreSQL 物化視圖替代 |
| 前端框架 | React 19 + TypeScript | 與夜幕低語同技術棧，團隊已熟悉 |
| 前端樣式 | Tailwind CSS 4 | 快速開發，維護成本低 |
| 圖表庫 | Recharts + D3.js | Recharts 快速，D3 處理複雜籌碼視覺化 |
| 報告產生 | WeasyPrint（PDF） | Python 原生，HTML to PDF，樣式可控 |
| 容器化 | Docker Compose | 本地開發一致性，上雲時直接用 |
| 版本控制 | Git（GitHub） | 與現有 repo 結構一致 |

💡 不選 Django：對此專案過重；不選 Flask：缺乏原生非同步支援。FastAPI 在數據 API 場景效能最優。

💡 不選 Node.js 全棧：Python 金融數據處理生態（pandas、numpy、scipy）不可替代，前後端分離更易維護。

3.2　系統架構圖（文字版）

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    台灣籌碼情報平台 架構                          │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  數據採集層（Python）                                              │

│  ├── TWSE Collector   （三大法人 / 分點 / 融資券）                  │

│  ├── TAIFEX Collector （期貨 OI / 選擇權 OI）                      │

│  ├── TDCC Collector   （千張大戶 / 股東人數）                       │

│  └── APScheduler      排程控制器（每日 16:30 觸發）                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  數據處理層（Python）                                              │

│  ├── 清洗 / 標準化 / 欄位映射                                       │

│  ├── 衍生指標計算（籌碼集中度 / 分點標籤 / 法人訊號）                  │

│  └── 寫入 PostgreSQL（raw → processed → derived）                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  API 層（FastAPI）                                                │

│  ├── /api/v1/institutional  三大法人                              │

│  ├── /api/v1/broker-chips   券商分點                              │

│  ├── /api/v1/futures        期貨籌碼                              │

│  ├── /api/v1/screener       選股引擎                              │

│  └── /api/v1/report         報告觸發 / 下載                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  報告層（WeasyPrint）        │  前端層（React 19）                  │

│  每日 PDF / Excel 自動產生    │  儀表板 / 圖表 / 選股 UI              │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# 第四章　資料庫 Schema 設計

採用三層資料表架構：raw（原始採集）→ processed（清洗後）→ derived（衍生指標），確保數據血緣可追蹤。

4.1　核心資料表清單

| 資料表名稱 | 層次 | 說明 | 主要欄位 |
| --- | --- | --- | --- |
| trading_calendar | 系統 | 交易日曆，排除假日 | date, is_trading_day |
| stocks | 參考 | 上市/上櫃個股基本資料 | stock_id, name, market, industry |
| broker_branches | 參考 | 券商分點名稱對照表 | branch_id, broker_name, branch_name, region |
| raw_institutional | raw | 三大法人原始採集 | date, stock_id, foreign_buy, foreign_sell, trust_buy, trust_sell, dealer_buy, dealer_sell |
| raw_broker_chips | raw | 券商分點原始進出 | date, stock_id, branch_id, buy_volume, sell_volume, buy_value, sell_value |
| raw_margin | raw | 融資融券原始數據 | date, stock_id, margin_buy, margin_sell, margin_balance, short_sell, short_balance |
| raw_futures_oi | raw | 期貨三大法人 OI | date, contract, foreign_long, foreign_short, trust_long, trust_short, dealer_long, dealer_short |
| raw_options_oi | raw | 選擇權各履約價 OI | date, contract, strike, call_oi, put_oi, call_volume, put_volume |
| raw_major_holders | raw | 千張大戶持股比例 | date, stock_id, holders_1k_plus_pct, holders_count, total_holders |
| processed_institutional | processed | 法人清洗後 + 連續買賣計數 | date, stock_id, foreign_net, trust_net, dealer_net, consecutive_foreign_buy_days |
| processed_broker_chips | processed | 分點標籤化數據 | date, stock_id, branch_id, net_volume, tag_win, tag_lose, tag_accumulate, tag_distribute, tag_churn, tag_geo |
| derived_chip_score | derived | 個股每日籌碼評分卡 | date, stock_id, chip_concentration_score, institutional_signal, broker_signal, margin_signal, composite_score |
| derived_cost_basis | derived | 主力/法人成本區間 | date, stock_id, entity_type, avg_cost, cost_low, cost_high, period_days |
| screener_results | derived | 每日選股引擎結果快取 | date, screener_id, stock_id, score, trigger_reasons |
| daily_reports | 系統 | 每日報告產生紀錄 | date, report_type, file_path, generated_at, status |

4.2　券商分點標籤演算法邏輯

| 標籤 | 計算邏輯 | 參數 |
| --- | --- | --- |
| 贏（Win） | 過去 N 日買超的分點，其後股價平均報酬排名前 X% | N=120日，前15% |
| 輸（Lose） | 過去 N 日買超的分點，其後股價平均報酬排名後 X% | N=120日，後15% |
| 屯（Accumulate） | 過去 N 日累積買超量排名 | N=240日，買超前5名 |
| 出（Distribute） | 過去 N 日累積賣超量排名 | N=240日，賣超前5名 |
| 作（Churn） | 過去 N 日成交量大但淨買賣超小（雙向對敲特徵） | N=240日 |
| 地（Geo） | 分點所在地與公司登記地相符（鄉鎮層級） | 靜態對照表 |

💡 標籤為複合標籤，同一分點可同時有多個標籤。標籤每日重新計算，歷史版本保存於 broker_tag_history 表。

# 第五章　REST API 端點規格（第一版 MVP）

所有端點回傳 JSON，包含 data、meta（計算日期、數據版本）、disclaimer（免責聲明）三個頂層欄位。API Key 驗證透過 HTTP Header X-API-Key 傳遞。

5.1　端點清單

| 端點 | 方法 | 說明 | 主要參數 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /api/v1/institutional/daily | GET | 指定日期全市場三大法人買賣超 | date, market(twse/otc) |
| GET /api/v1/institutional/{stock_id} | GET | 個股法人歷史時序 | stock_id, start_date, end_date |
| GET /api/v1/institutional/signals | GET | 當日法人訊號旗標清單（連買N日等） | date, min_consecutive_days |
| GET /api/v1/futures/institutional | GET | 期貨三大法人 OI 與多空淨口數 | date, contract |
| GET /api/v1/futures/options-oi | GET | 選擇權各履約價 OI 分佈 | date, contract, expiry |
| GET /api/v1/broker-chips/{stock_id} | GET | 個股分點進出明細 | stock_id, date, top_n |
| GET /api/v1/broker-chips/tagged | GET | 依標籤篩選分點動態 | date, tags[], stock_id |
| GET /api/v1/screener/run | POST | 執行自訂條件選股 | conditions JSON body |
| GET /api/v1/screener/presets | GET | 預設選股條件清單 | — |
| GET /api/v1/chip-score/{stock_id} | GET | 個股籌碼評分卡 | stock_id, date |
| GET /api/v1/chip-score/ranking | GET | 全市場評分排名 | date, top_n, market |
| GET /api/v1/report/daily | GET | 取得每日報告（PDF/JSON） | date, format |
| GET /api/v1/report/calendar | GET | 下週重要事件日曆 | start_date, end_date |
| GET /api/v1/health | GET | 系統健康檢查 / 最後採集時間 | — |

5.2　選股條件 JSON 格式範例

{

"conditions": [

{"field": "consecutive_foreign_buy_days", "op": ">=", "value": 5},

{"field": "trust_net_5d", "op": ">", "value": 0},

{"field": "margin_balance_change_pct", "op": "<", "value": -2},

{"field": "chip_concentration_score", "op": ">=", "value": 70},

{"field": "broker_tag", "op": "includes", "value": ["win", "accumulate"]}

],

"logic": "AND",

"sort_by": "chip_concentration_score",

"limit": 20

}

# 第六章　開發階段規劃（Claude Code 執行順序）

共分四個階段，按序完成。每個階段完成後需通過驗收測試方能進入下一階段。

| Phase 1 | 數據採集基礎建設 + PostgreSQL Schema 建立 | Week 1–2 |
| --- | --- | --- |

目標：能在每個交易日自動採集並儲存所有 P0 級數據。

- 建立專案目錄結構（見第七章）

- Docker Compose 啟動 PostgreSQL + pgAdmin

- Alembic 建立所有 Schema（trading_calendar、stocks、broker_branches 先建）

- 實作 TWSE Collector：三大法人、個股成交、券商分點、融資融券

- 實作 TAIFEX Collector：期貨三大法人 OI

- 實作 trading_calendar 自動更新（TWSE 假日 API）

- APScheduler 排程設定（每日 16:35 觸發）

- 單元測試：每個 Collector 的 parse / validate 邏輯

驗收標準：

- 手動執行一次採集，確認數據正確寫入 raw_* 表

- 模擬非交易日，確認排程不觸發

| Phase 2 | 數據處理層 + 衍生指標計算 + REST API | Week 3–4 |
| --- | --- | --- |

目標：API 可回傳結構化籌碼數據，完成 MVP 第一交付形式。

- 實作 DataProcessor：raw → processed（清洗、欄位標準化）

- 實作分點標籤演算法（贏/輸/屯/出/作/地，見第四章）

- 實作連續法人買賣計數器

- 實作籌碼集中度評分（0–100）

- 實作主力成本區間計算

- FastAPI 應用骨架 + 所有 v1 端點（第五章完整清單）

- API Key 中介層（簡單 Header 驗證，後期接 Auth 系統）

- Pydantic Schema 定義所有輸入 / 輸出模型

- 整合測試：每個端點 happy path + edge case

驗收標準：

- Postman / curl 可查詢所有端點並得到正確 JSON

- 自動產生的 OpenAPI 文件（/docs）可正常顯示

| Phase 3 | 每日自動報告產生系統（PDF + Excel） | Week 5–6 |
| --- | --- | --- |

目標：每個交易日 18:00 自動產生並儲存標準報告，完成第二交付形式。

- 設計每日報告模板（HTML + CSS → WeasyPrint PDF）

- 報告內容：大盤籌碼摘要、法人矩陣（現貨×期貨）、分點異常清單、籌碼選股前10

- Excel 版本：openpyxl 產生，含多個工作表（法人、分點、選股結果）

- 報告存檔至 /reports/{date}/ 目錄，路徑寫入 daily_reports 表

- API 端點 GET /api/v1/report/daily 可下載指定日期報告

- Email 寄送整合（SMTP，寄給試用客戶清單）

驗收標準：

- 手動觸發報告產生，確認 PDF / Excel 格式正確、數據完整

- 排程在每個交易日 18:00 自動執行

| Phase 4 | React 前端儀表板（Web UI） | Week 7–10 |
| --- | --- | --- |

目標：完成第三交付形式，提供視覺化操作介面。

- React 19 + TypeScript + Tailwind CSS 4 前端骨架

- 頁面：首頁大盤概覽 / 個股分析 / 分點追蹤 / 選股引擎 / 報告下載

- K 線圖 + 法人買賣超疊加（Recharts）

- 分點進出熱力圖（D3.js）

- 籌碼評分卡組件

- 選股條件 Builder UI（無需手寫 JSON）

- 響應式設計，支援桌面與平板

- 登入驗證（JWT，與 API Key 系統整合）

驗收標準：

- 核心五個頁面功能完整，無 Console 錯誤

- 首位試用客戶可獨立操作並完成選股流程

# 第七章　專案目錄結構（Claude Code 建立）

taiwan-chip-platform/

├── backend/

│   ├── app/

│   │   ├── main.py                    # FastAPI 應用入口

│   │   ├── core/

│   │   │   ├── config.py              # 環境變數、設定

│   │   │   ├── database.py            # SQLAlchemy 連線

│   │   │   └── security.py            # API Key 驗證

│   │   ├── collectors/

│   │   │   ├── base.py                # Collector 基底類別

│   │   │   ├── twse_institutional.py  # 三大法人

│   │   │   ├── twse_broker_chips.py   # 券商分點

│   │   │   ├── twse_margin.py         # 融資融券

│   │   │   ├── taifex_futures.py      # 期貨 OI

│   │   │   └── tdcc_holders.py        # 千張大戶

│   │   ├── processors/

│   │   │   ├── institutional.py       # 法人清洗 + 訊號

│   │   │   ├── broker_tagger.py       # 分點標籤演算法

│   │   │   ├── chip_scorer.py         # 籌碼評分

│   │   │   └── cost_basis.py          # 成本區間計算

│   │   ├── api/

│   │   │   ├── v1/

│   │   │   │   ├── institutional.py   # 法人端點

│   │   │   │   ├── broker_chips.py    # 分點端點

│   │   │   │   ├── futures.py         # 期貨端點

│   │   │   │   ├── screener.py        # 選股端點

│   │   │   │   ├── chip_score.py      # 評分端點

│   │   │   │   └── report.py          # 報告端點

│   │   │   └── router.py

│   │   ├── models/                    # SQLAlchemy ORM models

│   │   ├── schemas/                   # Pydantic 輸入/輸出 schemas

│   │   ├── reports/

│   │   │   ├── generator.py           # 報告產生主控

│   │   │   ├── templates/             # HTML 模板

│   │   │   └── excel_builder.py       # Excel 產生

│   │   └── scheduler/

│   │       └── jobs.py                # APScheduler 排程定義

│   ├── migrations/                    # Alembic 資料庫版本

│   ├── tests/

│   ├── requirements.txt

│   └── Dockerfile

├── frontend/

│   ├── src/

│   │   ├── pages/                     # 頁面元件

│   │   ├── components/                # 共用元件

│   │   ├── hooks/                     # Custom hooks

│   │   ├── api/                       # API 呼叫層

│   │   └── types/                     # TypeScript 型別

│   ├── package.json

│   └── Dockerfile

├── reports/                           # 每日報告存檔

│   └── {YYYY-MM-DD}/

│       ├── daily_report.pdf

│       └── daily_report.xlsx

├── docker-compose.yml

├── .env.example

└── README.md

# 第八章　給 Claude Code 的執行指令（逐步）

以下為 Claude Code 在 Windows PowerShell 環境下的完整執行步驟。按序執行，每步完成後確認輸出無錯誤再進行下一步。

Phase 1 指令序列

- 在桌面建立專案資料夾 taiwan-chip-platform，初始化 Git repo

- 建立 docker-compose.yml：啟動 PostgreSQL 16 + pgAdmin 4（port 5432 / 8080）

- 建立 backend/ 完整目錄結構（見第七章）

- 建立 requirements.txt：fastapi, uvicorn, sqlalchemy, alembic, psycopg2-binary, pandas, requests, apscheduler, python-dotenv, pydantic, weasyprint, openpyxl

- 建立 .env.example 與 .env（包含 DATABASE_URL, API_KEY_SECRET, TWSE_BASE_URL, TAIFEX_BASE_URL）

- 執行 alembic init migrations，設定 env.py 連接 PostgreSQL

- 建立所有 ORM models（models/ 資料夾，對應第四章所有資料表）

- alembic revision --autogenerate -m 'initial schema'，執行 alembic upgrade head

- 實作 collectors/base.py（BaseCollector 抽象類別，含 fetch / parse / validate / save 方法）

- 實作 collectors/twse_institutional.py，測試採集 2025-01-02 的數據

- 實作 collectors/twse_broker_chips.py

- 實作 collectors/twse_margin.py

- 實作 collectors/taifex_futures.py

- 實作 scheduler/jobs.py，設定 APScheduler 排程

- 執行 pytest tests/ 確認所有測試通過

Phase 2 指令序列

- 實作 processors/institutional.py（連續買賣計數、訊號旗標）

- 實作 processors/broker_tagger.py（六種標籤演算法）

- 實作 processors/chip_scorer.py（0–100 評分模型）

- 建立 FastAPI main.py 骨架，掛載 /api/v1 router

- 實作所有 schemas/（Pydantic 輸入輸出模型）

- 逐一實作 api/v1/ 下的所有端點（對應第五章）

- 實作 core/security.py（API Key Header 驗證 middleware）

- 用 curl 測試所有端點，確認回傳格式正確

- 確認 http://localhost:8000/docs 的 OpenAPI 文件完整

Phase 3 指令序列

- 設計報告 HTML 模板（reports/templates/daily_report.html + CSS）

- 實作 reports/generator.py，整合 WeasyPrint 產生 PDF

- 實作 reports/excel_builder.py，用 openpyxl 產生多工作表 Excel

- 將報告產生加入 APScheduler（每日 18:00）

- 實作 api/v1/report.py 端點，支援 PDF / Excel 下載

- 手動觸發 generator.py，確認輸出格式正確

Phase 4 指令序列

- 在 frontend/ 執行 npm create vite@latest . -- --template react-ts

- 安裝依賴：tailwindcss@4, recharts, d3, axios, react-router-dom, zustand

- 建立 api/ 層（對應後端所有端點的 TypeScript 函式）

- 建立首頁大盤概覽頁（法人資金流向 + 期貨多空 + 今日異常分點）

- 建立個股分析頁（K線 + 法人疊加 + 分點進出）

- 建立分點追蹤頁（分點標籤篩選 + 跨股追蹤）

- 建立選股引擎頁（條件 Builder UI + 結果列表）

- 建立報告下載頁

- 實作 JWT 登入流程

- docker-compose 整合前後端，確認生產環境可正常運行

# 第九章　風險、限制與注意事項

9.1　數據採集風險

| 風險 | 說明 | 緩解措施 |
| --- | --- | --- |
| TWSE/TAIFEX 結構異動 | 官方網站改版導致爬取失敗 | 每月驗證一次，設定數據異常警示 |
| 非交易日採集 | 假日或颱風停市觸發採集 | trading_calendar 表事前維護，採集前驗證 |
| IP 封鎖 | 過於頻繁的請求被擋 | 每日僅採集一次，加入隨機 delay（3–5秒） |
| 數據延遲 | TWSE 數據有時延遲至 17:30 後 | 重試機制，最晚 20:00 前完成採集 |

9.2　法律紅線（法遵部門確認）

⚠️  所有 API 回傳必須包含 disclaimer 欄位，聲明本平台提供資訊服務，不構成投資建議

⚠️  不得宣稱任何訊號或評分具有預測性，措辭須審慎

⚠️  TWSE/TAIFEX 數據使用須遵守其使用條款，禁止轉售原始數據

⚠️  向客戶交付前，所有報告模板需由 Priya（法務長）審核免責聲明

9.3　Windows 開發環境注意事項

- PowerShell 執行政策：執行 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

- 路徑分隔符：Python 使用 pathlib.Path，避免 Windows/Linux 路徑不相容

- Docker Desktop 需啟動 WSL2 後端，確認記憶體分配 ≥ 4GB

- PostgreSQL 連線：Docker 映射 port 5432，連線字串 postgresql://user:pass@localhost:5432/chips

- WeasyPrint 在 Windows 需額外安裝 GTK：詳見 weasyprint.org/docs/install/#windows

文件版本 1.0  |  2026 年 6 月  |  Project Alpha 內部文件

本文件為 Claude Code 開發執行依據，如有疑義請與研究部門主管確認後再執行