Project Alpha

CHIP 台灣籌碼情報平台

開發日誌  ·  2026-06-26

| 專案代號 | Project Alpha / CHIP Platform |
| --- | --- |
| 負責人 | 量化研究團隊 |
| 版本 | v0.4 (Phase 1~4 完成) |
| 後端 Port | 8001 (FastAPI + SQLite) |
| 整合方式 | Phase A：獨立並行於 PYCHARTs（/chip-api proxy） |
| GitHub | chinran988/chip (新建私有 repo，本日規劃上傳) |

# 1.  今日開發摘要

本日完成 CHIP 台灣籌碼情報平台 Phase 1 至 Phase 4 的開發與驗收，建立從資料採集、衍生指標計算、REST API 到前端視覺化的完整流程。

| Phase | 狀態 | 主要成果 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | ✅ 完成 | 專案骨架 + 資料採集：三大法人、融資券、期貨OI、股票清單、交易日曆 |
| Phase 2 | ✅ 完成 | ChipProcessor 衍生指標 + REST API /chip/{id} + /futures |
| Phase 3 | ✅ 完成 | ChipReporter Excel 日報（5 sheets，512KB）+ 排程 17:30 |
| Phase 4 | ✅ 完成 | PYCHARTs 前端整合：K線圖/籌碼分析 切換 + ECharts 三圖 |
| Phase 5 | ⏳ 待辦 | 分點進出分析、主力買超個股篩選 |
| Phase 6 | ⏳ 待辦 | 整合進 PYCHARTs（Phase B：API 合併；Phase C：DB 合併） |

# 2.  Phase 1  —  資料採集層

## 2.1  技術架構

- 後端框架：FastAPI + Uvicorn（port 8001）

- 資料庫：SQLite（CHIP/data/chip.db）

- 套件管理：uv + pyproject.toml

- 排程器：APScheduler BackgroundScheduler

## 2.2  資料來源與採集器

| 採集器 | 資料來源 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| InstitutionalCollector | TWSE T86 | 三大法人買賣超（外資/投信/自營），1,977 股 |
| MarginCollector | TWSE MI_MARGN | 融資融券餘額，1,279 股（tables[1] 修正） |
| FuturesOICollector | TAIFEX POST API | TXF+MXF 未平倉量（HTML 解析+session） |
| StockListCollector | TWSE OpenAPI | 1,997 支上市股票，含官方中文名 |
| TradingCalendarCollector | TWSE 計算 | 261 個交易日（假日排除） |

## 2.3  修正記錄

- MI_MARGN 解析：正確使用 tables[1]（融資融券總表）

- TAIFEX 改為 POST queryDate，HTML 解析期貨未平倉（JSON API 棄用）

- lxml 加入依賴（BeautifulSoup HTML 解析需要）

## 2.4  採集排程

- 09:00 CST — 股票清單刷新

- 16:35 CST — 每日主要採集（三大法人 + 融資券 + 期貨OI）

- 17:00 CST — 分點進出採集（前200支法人活躍股）

- 每月01日 08:00 — 交易日曆補充

# 3.  Phase 2  —  衍生指標層

## 3.1  ChipProcessor

從 raw 資料計算衍生指標並寫入 processed_chip 表，每日 17:15 自動執行。

### 計算指標

- 外資連買天數（foreign_streak）：連續正値天數，連賣為負

- 投信連買天數（trust_streak）

- 融資增減（margin_change）、融券增減（short_change）

- 資券比（margin_ratio = margin_balance / short_balance × 100）

- T86 單位修正：股 → 張（÷ 1,000）

## 3.2  REST API

| Method | Path | 說明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/chip/{stock_id}?days=N | 個股籌碼時序（processed_chip） |
| GET | /api/v1/chip/{stock_id}/summary | 最新一日籌碼摘要 |
| GET | /api/v1/futures?contract=TXF&days=N | 期貨未平倉時序 |
| GET | /api/v1/futures/latest | 最新期貨快照 |
| GET | /api/v1/stocks?q=query | 股票搜尋 |
| POST | /api/admin/process/chip | 手動觸發 ChipProcessor |
| POST | /api/admin/backfill/chip | 補抓歷史（背景任務） |
| GET | /api/admin/backfill/chip/status | 補抓進度查詢 |

# 4.  Phase 3  —  Excel 日報

## 4.1  ChipReporter

- 使用 openpyxl 生成彩色 Excel，約 512 KB

- 每日 17:30 CST 自動生成，存於 CHIP/data/reports/

- 命名格式：YYYYMMDD_chip_report.xlsx

## 4.2  報告結構

| Sheet | 資料筆數 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 總覽 | 19 rows | 期貨快照 + 前五大外資買超/賣超 |
| 三大法人 | ~13,000 rows | 全部股票法人淨買超，依金額排序 |
| 外資連買 | ~1,200 rows | foreign_streak ≠ 0，連買/連賣高亮 |
| 融資融券 | ~1,100 rows | 有餘額股票，依融資增減排序 |
| 期貨走勢 | 2 rows | TXF + MXF 运60日外資多空 |

## 4.3  色彩規則

- 標題列：深藍（#1E3A5F）白字

- 正値（買超/增加）：淡藍（#DBEAFE）

- 負値（賣超/減少）：淡紅（#FEE2E2）

- 連買 ≥ 3 天：深綠（#DCFCE7）

- 連賣 ≥ 3 天：深橘（#FEF3C7）

# 5.  Phase 4  —  前端視覺化整合

## 5.1  整合方式

Phase A 整合策略：CHIP 後端獨立運行（port 8001），PYCHARTs Vite dev server 透過 /chip-api proxy 轉送請求，不修改主專案 API 路由。

## 5.2  Vite Proxy 設定

- 路徑：/chip-api/* → http://localhost:8001/*

- 設定於 pycharts/frontend/vite.config.ts

## 5.3  前端新增元件

- ChipPage.tsx：籌碼分析主頁，三個 ECharts 面板

- 三大法人淨買賣：Stacked Bar（外資/投信/自營各色）

- 融資券餘額：雙軸 Line + Area（融資/融券/資券比）

- 期貨未平倉：Bar + Line（外資淨多/多倉/空倉）

- Toolbar.tsx：新增 K線圖 / 籌碼分析 切換按鈕（PageMode）

- BackfillPanel：日期範圍選擇 + Admin API 補抓 + 進度條（2秒輪詢）

- 資料範圍標籤：顯示「資料: DATE ~ DATE (N天)」，資料稀少顯示 ⚠

## 5.4  Build 驗收

- TypeScript 0 errors

- 修正 start_backfill、history_range 型別定義（舊錯誤）

- Vite proxy 驗證：/chip-api/api/v1/chip/2330 → 正確回傳

# 6.  啟動 / 停止工具

## CHIP\\\u555F動.bat + launcher.ps1

- PowerShell 腳本避免中文 encoding 問題

- 自動 uv sync（CHIP 後端依賴）

- 開啟 CHIP Backend :8001 supervisor 視窗（崩潰自動重啟，exit 0 不重啟）

- 不啟動主專案（ports 8000/5173 不受影響）

## CHIP\\\u7D50束.bat + stopper.ps1

- Step 1：按視窗標題殺 CHIP supervisor（防止重啟循環）

- Step 2：按 port 8001 殺 LISTEN 程序（taskkill /T 殺整棵 process tree）

- Step 3：按命令列揩描殺 CHIP\\backend 路徑的孤立 python

- 不碰 ports 8000/5173，主專案 supervisor 不受影響

# 7.  GitHub 上傳規劃

## 7.1  Repository 設定

- Repository 名稱：chip

- 帳號：chinran988

- 可見度：Private

- SSH remote：git@github-chinran988:chinran988/chip.git

## 7.2  追蹤範圍

- CHIP/backend/app/  — FastAPI 應用程式碼

- CHIP/backend/pyproject.toml + uv.lock  — 依賴

- CHIP/*.bat、CHIP/*.ps1  — 啟動/停止腳本

- CHIP/架構全景圖_v1.svg  — 架構圖

- CHIP/*.docx  — 規劃書、開發日誌

- README.md

## 7.3  排除項目（.gitignore）

| 排除路徑 | 原因 |
| --- | --- |
| data/ | chip.db、reports/*.xlsx — 本機資料，不上傳 |
| logs/ | 執行 log 檔 |
| backend/.venv/ | Python 虛擬環境 |
| .env | API Key、密鑰 |
| __pycache__/ | Python 快取 |
| *.pyc | 編譯檔 |

## 7.4  上傳步驟

- cd "C:\\Users\\Inspiration\\Documents\\Project Quant\\CHIP"

- git init && git branch -M main

- git remote add origin git@github-chinran988:chinran988/chip.git

- 建立 .gitignore 和 README.md

- git add -A && git commit -m "feat: CHIP Platform v0.4 (Phase 1-4)"

- git push -u origin main

# 8.  資料補抓現況

| 資料類型 | 涵蓋日期 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 三大法人（T86） | 2025-12~2026-06 | 261 個交易日（全年） |
| 融資融券（MI_MARGN） | 2025-12~2026-06 | 同上，自動一併補抓 |
| 期貨OI（TXF/MXF） | 2025-12~2026-06 | 同上 |
| processed_chip | 同 raw 範圍 | ChipProcessor 隨補抓自動計算 |

# 9.  下一步規劃

## Phase 5  —  分點進出分析

- 完成 BrokerChipsCollector 並驗收資料

- API：/api/v1/chip/{id}/brokers — 分點進出時序

- 前端：新增分點圖表 panel

## Phase 6  —  整合進 PYCHARTs（A→B→C）

- Phase B：CHIP API 路由移入 PYCHARTs FastAPI（port 8000）

- Phase C：chip.db 合併或連接到主 DB，統一資料層

- 移除 /chip-api proxy，改為直接呼叫