CHIP 籌碼平台 — 開發日誌

選擇權籌碼完整實作（Phase 1~3）

2026-06-28　v0.6

# 一、開發成果摘要

| 項目 | 成果 | 說明 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| DB 表 | 5 個新表 | chain / institutional / inst_fo / large_traders / put_call_ratio | ✅ 建立完成 |
| 採集器 | taifex_options.py | 5 個 TAIFEX OpenAPI endpoint，單次採集全部 | ✅ 驗收通過 |
| 採集資料量 | 13,259 + 30 + 3 + 336 + 22 | chain/法人CP/法人FO/大額/P/C比 各表筆數 | ✅ 首次採集 |
| REST API | 7 個端點 | chain/expiries/SR/institutional/large-traders/pcr/settlement | ✅ 全通 |
| Scheduler | 17:05 每交易日 | job_collect_options — 5 個 endpoint 順序採集 | ✅ 已加入 |
| 前端頁面 | OptionsPage.tsx 6子頁 | 支撐壓力/P/C比/法人/大額/T字表/結算 | ✅ build 0 errors |
| Toolbar | 三頁切換 | K線圖 / 籌碼分析 / 選擇權（PageMode 擴充） | ✅ 完成 |

# 二、資料架構

## 2.1  資料來源

- TAIFEX OpenAPI：openapi.taifex.com.tw/v1（免驗證，每日盤後更新）

- GET /DailyMarketReportOpt → 13,259 筆全商品選擇權每日行情（4.3MB JSON）

- GET /MarketDataOfMajorInstitutionalTradersDetailsOfCallsAndPutsBytheDate → 三大法人 Call/Put 分計（30 筆）

- GET /MarketDataOfMajorInstitutionalTradersDividedByFuturesAndOptionsBytheDate → 三大法人期/選合計（3 筆）

- GET /OpenInterestOfLargeTradersOptions → 大額交易人全商品 OI（336 筆）

- GET /PutCallRatio → 臺指選擇權 P/C 比（22 天歷史）

## 2.2  DB 表設計

| 表名 | 資料源 endpoint | 主要欄位 |
| --- | --- | --- |
| raw_options_chain | /DailyMarketReportOpt | date/contract/expiry/strike/call_put/OHLCV/OI/bid/ask；UNIQUE(date,contract,expiry,strike,call_put) |
| raw_options_institutional | ...DetailsOfCalls... | date/contract_code/call_put/institution；買賣/淨/OI各欄位；UNIQUE(date,cc,cp,inst) |
| raw_options_inst_fo | ...DividedByFutures... | date/institution；期貨/選擇權各方向 Vol+OI；UNIQUE(date,institution) |
| raw_options_large_traders | /OpenInterestOf... | date/contract/call_put/settlement_month/trader_type；Top5/Top10 買賣/市場OI；UNIQUE(date,contract,cp,month,type) |
| raw_put_call_ratio | /PutCallRatio | date/put_volume/call_volume/pc_volume_ratio/put_oi/call_oi/pc_oi_ratio；UNIQUE(date) |

# 三、採集器架構（taifex_options.py）

- 繼承 BaseCollector，但覆寫 collect()（不走 target_date 參數，日期從回應資料讀取）

- 單次 collect() 呼叫依序採集 5 個 endpoint，各自 upsert + commit

- _collect_chain()       → raw_options_chain，upsert key: (date, contract, expiry, strike, call_put)

- _collect_institutional() → raw_options_institutional，upsert key: (date, contract_code, call_put, institution)

- _collect_inst_fo()     → raw_options_inst_fo，upsert key: (date, institution)

- _collect_large_traders() → raw_options_large_traders，upsert key: (date, contract, call_put, settlement_month, trader_type)

- _collect_pcr()         → raw_put_call_ratio，upsert key: (date)；22天歷史全部 upsert，歷史自動積累

- 輔助函式：_si()（安全整數）、_sf()（安全浮點，'-' → None）、_parse_date()（YYYYMMDD→date）

- Admin 端點：POST /api/admin/collect/options；Scheduler：17:05 job_collect_options（交易日才跑）

# 四、REST API（app/api/v1/options.py）

| 端點 | 說明 |
| --- | --- |
| GET /api/v1/options/latest-date | DB 中最新選擇權日期（前端頁首顯示用） |
| GET /api/v1/options/expiries | ?contract=TXO → 可用到期月份清單（週選 W1/W2 + 月選） |
| GET /api/v1/options/chain | ?contract=TXO&expiry=202607W1 → T字表原始資料（Call/Put 雙邊） |
| GET /api/v1/options/support-resistance | 各履約價 Call OI / Put OI 彙總（支撐壓力圖） |
| GET /api/v1/options/institutional | 三大法人 call_put 分計 + fut_opt 合計（最新日） |
| GET /api/v1/options/large-traders | ?contract=TXO → 大額交易人 Top5/Top10 OI |
| GET /api/v1/options/put-call-ratio | ?days=22 → P/C 比趨勢時序 |
| GET /api/v1/options/settlement | 最後結算價（直接 proxy TAIFEX OpenAPI） |

# 五、前端 OptionsPage（Phase 3）

## 5.1  頁面架構

- OptionsPage.tsx — 獨立頁面，與 ChipPage 同層級，透過 Toolbar 三頁模式切換

- PageMode 擴充：chart | chip | options（Toolbar.tsx 新增「選擇權」按鈕）

- App.tsx：pageMode === 'options' ? <OptionsPage /> 優先判斷

- 頁首顯示最新資料日期；DB 無資料時顯示 ⚠ 提示及採集指令

## 5.2  六個子頁

| 子頁 | 對應資料 | 視覺化說明 |
| --- | --- | --- |
| 支撐壓力 | /support-resistance | ECharts 水平雙向橫條圖：Put OI（綠/左）vs Call OI（紅/右）；高OI履約價為關鍵支撐壓力位；合約+到期選擇器 |
| P/C 比 | /put-call-ratio | 雙格 ECharts：上格 Put/Call 成交量柱狀；下格 P/C成交比+P/C OI比折線（100%基準線）；最新值摘要列 |
| 法人籌碼 | /institutional | Sub-tab：法人買賣權（Call/Put OI 4色柱）/ 法人多空（期/選淨OI柱）；下方明細表含自營/投信/外資各欄 |
| 大額籌碼 | /large-traders | TXO 全月份合計；Top5/Top10 買/賣柱狀圖；下方表格含淨部位+市場OI |
| 選擇權行情 | /chain | T字報價表：週選+月選按鈕切換；履約價高→低排列；Call側右色/Put側左綠；最高OI履約價標色 |
| 結算行情 | /settlement | Proxy TAIFEX 最後結算價表，含結算日/商品/到期月份/結算價 |

# 六、驗收結果

## 6.1  採集驗收（首次採集）

| 採集項目 | fetch 筆數 | DB upsert 結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| chain（選擇權鏈） | 13,259 | 9,329 rows（含去重） | TXO/TEO/TGO 等全商品 |
| institutional（法人CP） | 30 | 30 rows | 自營/投信/外資 × CALL/PUT × 5商品 |
| inst_fo（法人期/選） | 3 | 3 rows | 三機構各1行 |
| large_traders（大額） | 336 | 336 rows | 全商品 × call/put × 月份 |
| put_call_ratio（P/C比） | 22 | 22 rows（22天） | 歷史自動積累 |

## 6.2  API 驗收

- GET /api/v1/options/expiries → 10 個到期月份（週選 W1/W2 + 月選）

- GET /api/v1/options/support-resistance?expiry=202606F4 → 212 個履約價

- GET /api/v1/options/chain?expiry=202606F4 → 424 筆 Call+Put 行情

- GET /api/v1/options/institutional → 30 筆 call_put + 3 筆 fut_opt

- GET /api/v1/options/large-traders → 12 行（TXO Call/Put × 月份）

- GET /api/v1/options/put-call-ratio?days=22 → 22天P/C比資料

## 6.3  前端 build

- tsc --noEmit → 0 errors（同時修復 BacktestPanel.tsx 既有型別錯誤）

- npm run build → ✅ built in 1.09s

# 七、後續計畫

## 7.1  歷史資料補回

- TAIFEX OpenAPI 無日期參數（永遠只回傳最新交易日）

- 後續歷史積累策略：每交易日 17:05 自動採集累積；不補回歷史

- P/C 比：22天滾動，每次採集自動補22天

- 其他：只有盤後當日資料，歷史回補需其他資料源（TCore/HiStock SSR）

## 7.2  待實作功能（下一版）

- 外資成本：需多日 institutional 資料滾動計算（目前只有最新1天）

- 除息點數預告表：TWSE 除息資料（不同資料源，待規劃）

- 選擇權到期效應分析：結算前 OI 集中度追蹤

- 多商品到期日選擇：TEO（台積電選擇權）、TGO（個股選擇權）

本次開發核心成果：TAIFEX OpenAPI 完整整合，5個DB表+7個REST端點+6子頁前端，

選擇權支撐壓力、法人籌碼、P/C比、T字行情表全部上線，每交易日 17:05 自動採集。