CHIP 籌碼情報平台

開發日誌  v0.5  |  2026-06-26（第二版）

Project Alpha  —  分點券商 & UI 強化

| 版本 | v0.5 — 分點券商 Phase 5 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-06-26 |
| 工作目錄 | Project Quant\CHIP\ + pycharts\frontend\ |
| GitHub | chinran988/chip (pending push) |
| 主要完成 | 分點券商分析 / ECharts 修復 / 啟動器升級 |

# 本版本工作摘要

| # | 工作項目 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ECharts 渲染 Bug 修復（useChart lazy-init） | 已完成 |
| 2 | 分點券商 API — 2 個新端點 | 已完成 |
| 3 | ChipPage 大改版 — 分頁 + BrokerPanel + StockSearch 改善 | 已完成 |
| 4 | launcher.ps1 升級（對齊主專案風格） | 已完成 |
| 5 | stopper.ps1 修正（只殺 Port 8001，不動主專案） | 已完成 |
| 6 | GitHub 初始化 + 首次提交（push 待辦） | 部分完成 |

# 1. ECharts 渲染 Bug 修復

## 問題描述

ChipPage 載入股票籌碼後，可見資料數字（外資買賣超等）但圖表區域呈現空白。瀏覽器 DevTools 顯示圖表容器高度為 0px。

## 根本原因

- React 條件渲染（chipData.length > 0 才顯示 div）造成 useEffect([]) 執行時容器尚未存在於 DOM

- echarts.init(containerRef.current) 時 containerRef.current === null，初始化被跳過

- 之後資料抵達也不會觸發重新 init，圖表永遠空白

- 次要問題：在 overflow-y-auto 滾動容器內使用 h-full 高度為 0（無固定父高度可繼承）

## 修復方案：Lazy-init 模式

將 echarts.init() 移入 setOption callback，首次有資料時才初始化，保證 DOM 已存在：

| 項目 | 做法 |
| --- | --- |
| ECharts init | 延遲到 setOption() 首次呼叫時執行 |
| ResizeObserver | 在 lazy init 時一起掛上，resize 自動處理 |
| 圖表可見性 | 用 style={{ display: tab === 'chart' ? 'flex' : 'none' }} 取代條件渲染 |
| 高度設定 | 明確指定 style={{ height: 360 }} 等，不用 h-full |

## useChart Hook 核心邏輯

setOption 回調觸發時：

- 檢查 ecRef.current 是否已初始化

- 若無，從 containerRef.current 取 DOM 元素並呼叫 echarts.init()

- 掛上 ResizeObserver，綁定到 roRef.current

- 對後續呼叫直接 setOption({ notMerge: true })

# 2. 分點券商 API

## 資料模型

使用現有 raw_broker_chips 資料表（Phase 1 已建立）：

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| date | Date | 交易日 |
| stock_id | String(10) | 股票代號 |
| branch_id | String(10) | 券商分點代碼 |
| branch_name | String(100) | 券商分點名稱 |
| buy_volume | BigInteger | 買進張數 |
| sell_volume | BigInteger | 賣出張數 |
| buy_value | BigInteger | 買進金額（千元） |
| sell_value | BigInteger | 賣出金額（千元） |

## 新增 API 端點

| 路由 | Method | 說明 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/chip/{stock_id}/brokers | GET | 分點彙總：top N 買超/賣超，支援 ?days= ?top= 參數 |
| GET /api/v1/chip/{stock_id}/brokers/{branch_id} | GET | 指定券商每日明細（含累積庫存/損益） |

## 衍生指標計算

| 指標 | 計算方式 |
| --- | --- |
| net_volume | buy_volume - sell_volume（買超張數，正=買超） |
| net_value_wan | (buy_value - sell_value) / 10（買超金額，萬元） |
| buy_avg | buy_value / buy_volume（買均價，元/股，等效千元/千股=元/股） |
| sell_avg | sell_value / sell_volume（賣均價，元/股） |
| cum_inventory | 累計 net_volume（當期庫存張數，正=持有） |
| cum_pnl_wan | 累計 (sell_value - buy_value) / 10（累計損益，萬元，賣超為正） |

# 3. ChipPage 前端大改版

## 3.1 分頁架構

新增頂部 Tab Bar，切換兩個主分頁：

| 分頁 | 內容 |
| --- | --- |
| 籌碼圖表 | 三大法人 / 融資券 / 期貨未平倉 ECharts 圖（原有功能） |
| 分點券商 | BrokerPanel — 主要買超/賣超券商 + 日明細表 |

## 3.2 StockSearch 改善

- 搜尋結果依市場分組：「上市（TWSE）」/ 「上櫃（TPEx）」區段標題

- 每個區段有 sticky 粘附標題列（灰底），視覺清晰

- 同樣支援模糊比對（代號/名稱）

## 3.3 BrokerPanel 元件

- Top N 選擇器：5 / 10 / 20 / 30 筆

- 左右雙欄：「主要買超券商」與「主要賣超券商」各自獨立表格

- 點擊任意券商列→觸發 BrokerDetail 展開

BrokerTable 欄位：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 券商 | branch_name（branch_id） |
| 買賣超(張) | net_volume，正值綠色、負值紅色 |
| 買賣超(萬) | net_value_wan，同色 |
| 買張 | buy_volume |
| 賣張 | sell_volume |

## 3.4 BrokerDetail 日明細表

點選券商後展開，支援 20 / 60 / 120 / 250 日區間選擇：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 日期 | 交易日 |
| 買賣超(張) | net_volume，當日淨買賣 |
| 買賣超(萬) | net_value_wan，當日淨金額 |
| 買張 | buy_volume |
| 賣張 | sell_volume |
| 買均價 | buy_avg（元/股） |
| 賣均價 | sell_avg（元/股） |
| 庫存(張) | cum_inventory，累計持有 |
| 累計損益 | cum_pnl_wan（萬），正值獲利 |

最下方固定一列「合計」（tfoot），顯示區間總計：總買張/賣張/買賣超/累計損益。

# 4. CHIP launcher.ps1 升級

## 改版動機

原版 CHIP launcher.ps1 風格與主專案（pycharts/launcher.ps1）不一致，主專案啟動器已是最佳實踐。本次對齊。

## 主要改動對照

| 項目 | 改版前 | 改版後 |
| --- | --- | --- |
| UTF-8 設定 | 無 | [Console]::OutputEncoding + $OutputEncoding |
| 步驟縮排 | [1/2] 無縮排 | [1/3] 兩空格對齊 |
| uv 版本顯示 | 只說 OK | found (0.x.x at C:\...uv.exe) |
| Python 版本 | 無 | OK (Python 3.x.x at backend\.venv\...) |
| 失敗處理 | raw 輸出 | 逐行紅色格式化輸出 |
| 目錄反饋 | 無聲建立 | created N dir(s) / already exist |
| 啟動後提示 | 立即顯示 | 1.5 秒等 supervisor 後再顯示成功訊息 |
| 結尾說明 | 無 | 提示結束.bat + PYCHARTs 啟動方式 |

# 5. stopper.ps1 範圍修正

## 問題

原 stopper.ps1 會殺掉 Port 8000 / 5173，連帶終止 PYCHARTs 主專案的服務，並觸發其 supervisor 自動重啟，造成主專案短暫中斷。

## 修正策略

| 範圍 | 說明 |
| --- | --- |
| 視窗標題比對 | 只匹配 'CHIP Backend :8001' 及 'CHIP Launcher' 視窗 |
| Port 限制 | 只殺 Port 8001 的監聽程序，不碰 8000 / 5173 |
| 孤立程序掃描 | 只匹配命令列含 CHIP\backend 路徑的 python.exe |
| 確保安全 | 不使用萬用 python.exe 比對，避免誤殺主專案 uvicorn |

# 6. GitHub 版本控制

## CHIP 獨立 Repo

| 項目 | 設定 |
| --- | --- |
| Repo 名稱 | chinran988/chip（私有） |
| Remote | git@github-chinran988:chinran988/chip.git（SSH 別名） |
| 首次提交 | 0b13e89 feat: CHIP Platform v0.4 (Phase 1-4) |
| 排除項目 | data/ / logs/ / backend/.venv/ / .env / __pycache__/ |
| Push 狀態 | 待辦 — GitHub repo 建立時含初始 README 造成衝突 |

## 解決方案（二擇一）

A. 刪除 GitHub repo → 重建（不勾選 Initialize with README）→ 正常 push

B. 在 CHIP/ 目錄手動執行：

git push --force -u origin main

## 計畫：PYCHARTs 加入 Submodule

CHIP push 成功後，在 pycharts/ 執行：

git submodule add git@github-chinran988:chinran988/chip.git chip

# 7. 待辦事項

| # | 事項 | 優先順序 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CHIP GitHub push（刪除/重建 repo 或手動 force push） | P0 — 本次 |
| 2 | 收集分點券商資料（BrokerChipsCollector.collect_stocks()） | P0 — 本次 |
| 3 | pycharts submodule 設定 | P1 — 本次 |
| 4 | pycharts repo 提交 v1.4.x 累積變更 | P1 — 本次 |
| 5 | SymbolSearch 期貨月份展開（分點券商期貨搜尋） | P2 |
| 6 | Phase B：將 CHIP 前端整合進 PYCHARTs App.tsx（移除獨立 proxy） | P2 |
| 7 | Phase 6：大戶持股比例圖表（TDCC） | P3 |

End of Document  —  CHIP Platform v0.5  |  2026-06-26