CHIP 台灣籌碼情報平台

開發日誌 · 2026-06-29 ～ 2026-07-13 · v0.7

採集維運週期：BSR 全量自動化、每日排程、資料清洗、來源決策

# 1. 本期開發摘要

本期（6/29～7/13，共 10 個交易日）工作重心從功能開發轉為「採集維運與資料品質」。核心成果：(1) 完成 BSR 上市分點全量自動化的 v4 子進程架構，連續 10 個交易日每日 ~1,085 支零失敗；(2) 建立每日排程（19:30 BSR、20:33 法人/融資/期貨）；(3) 辨識並清除三起「非交易時段誤存」髒資料；(4) 兩項來源決策——TWT38U 停用、TPEx 上櫃分點新版反爬評估。

# 2. BSR 全量採集 v4 子進程架構

BSR 買賣日報表（bsr.twse.com.tw）含每筆成交均價，是最完整的上市分點來源，但有 CAPTCHA 且偶爾「慢速餵資料」導致卡死。

## 2.1 卡死問題與根治

- v1/v2：單進程 ddddocr，BSR 慢速餵資料 → socket timeout 無效 → 卡死

- v3：socket.setdefaulttimeout(30) → 仍被慢速餵資料騙過 → 卡死

- v4（定案）：每支股票獨立 subprocess，父進程 proc.wait(timeout=90) 逾時即 proc.kill() → OS 層強制終止，不可能卡死

## 2.2 參數

- 間隔：15±5 秒/支（原 30±5，因 17:00 前壓力調降）；~1,085 支約 4.5 小時

- 每支獨立 subprocess + result.json 交換結果；ddddocr 自動過 CAPTCHA

# 3. 每日排程建立

| 時間 | 模式 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 19:30 | --bsr | BSR 上市分點全量 ~1,085 支 |
| 20:33 | --no-bsr | 三大法人 / 融資融券 / 期貨 OI（API） |

註：本地排程需 Claude app 在線才觸發；本期多次遇 app 未在線導致排程未發火，改以手動補跑。真正無人值守須改用 Windows 工作排程器（待辦）。

# 4. 非交易時段誤存事件與清洗

根因：BSR 在「非交易時段」或「停市日」查詢時，回傳的是前一交易日資料；若採集腳本用當天日期存檔，就把舊資料誤標成當日。

| 日期 | 誤存內容 | 處置 |
| --- | --- | --- |
| 7/3 | 凌晨 02:49 採集，實為 7/2 資料 | 清除 271,498 筆 |
| 7/4 | 01:48 排程誤跑，實為 7/3 資料 | 清除 2,270 筆，改正確日期重跑 |
| 7/10 | 天災停市無交易，實為 7/9 資料 | 比對 2330 逐筆相同確認後清除 332,509 筆 |

關鍵發現：BSR 換日時間約在 07:24（非 09:00 開盤）——7/3 日誌顯示 07:17 仍抓到前日資料、07:24 起全部回空。此為判斷「凌晨採集屬前一交易日」的依據。

# 5. 天災停市處理（7/10～7/11）

- 7/10（週五）天災停市、7/11（週六）無交易 → 兩日皆無上市交易資料

- 7/10 DB 中的 332,509 筆經比對確認為 7/9 複製品，已清除

- 7/13（週一）為補班交易日，法人/融資/BSR 均正常採集

# 6. 本期採集資料現況

| 日期 | BSR(筆/支) | 三大法人 | 融資融券 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/29 | 330,920 / 1,088 | 12,402 | — |
| 6/30 | 340,031 / 1,082 | 13,576 | — |
| 7/1 | 358,321 / 1,082 | 13,837 | 1,279 |
| 7/2 | 349,664 / 1,086 | 13,237 | 1,279 |
| 7/3 | 381,365 / 1,087 | 13,633 | 1,279 |
| 7/6 | 377,227 / 1,082 | 13,801 | 1,279 |
| 7/7 | 374,393 / 1,072 | 13,671 | 1,279 |
| 7/8 | 340,072 / 1,085 | 12,688 | 1,281 |
| 7/9 | 332,937 / 1,085 | 12,778 | — |
| 7/13 | 採集中(531支) | 13,009 | 1,282 |

註：6/29、6/30、7/9 融資為「—」係 TWSE 融資券歷史 API 已過查詢期限，無法回補。

# 7. 資料來源決策

## 7.1 TWT38U 停用、BSR 為主

TWT38U 為 Phase 1 最初的上市分點來源，但被 BSR 完全取代——BSR 涵蓋相同上市分點、且多含成交均價、可補前一交易日；TWT38U 僅當日、無均價、收盤後晚跑早已 404 失效（每天空跑約 1.5 小時回 0 筆）。已於 collect_daily.py 主流程註解掉呼叫（函式保留，可重啟）。

## 7.2 TPEx 上櫃分點：新版反爬評估

- 6/27 舊法「借 Cloudflare cookie 直接 fetch CSV」在新版失效：舊 endpoint brokerBS_result.php 回 404

- 新 endpoint /www/zh-tw/afterTrading/brokerBS（走 XHR）直接 fetch 回「操作逾時，請重新整理」

- 頁面明文：查詢及下載每一檔證券前得驗證非機器人程式；連續自動化操作後整個分頁凍結

- 已完成：903 支完整上櫃清單（889 個股＋14 ETF）存於 data/refs/tpex_otc_list_20260713.json

- 決策：TPEx 納入每日、間隔 30±5 秒；先以半自動抓取，再攻全自動（進行中）

# 8. 待辦事項

- TPEx 上櫃分點：破解新版驗證流程，達成單檔穩定抓取後排入每日

- Windows 工作排程器：取代本地排程，達成無人值守

- 融資券歷史回補機制：避免當日未採到即永久缺漏

— CHIP 開發日誌 v0.7 完 —